金力软件                                                                                       产品销售合同


法律提示：本资料仅唯一提供“江苏五星电器有限公司”使用，不得泄漏给任何第三方企业、社团或个人。

合同编号：201812-07
“万镇通”软件工程实施合同

  甲方：江苏五星电器有限公司
  乙方：武汉金力软件有限公司

合同签订日期：二〇一八年十二月

万镇通软件工程实施合同

甲方：江苏五星电器有限公司 

乙方：武汉金力软件有限公司

	项目
	甲方
	乙方

	单位名称
	万镇通项目（江苏五星电器有限公司） 
	武汉金力软件有限公司

	联系人
	
	邱鹏

	联系邮箱
	
	收件人：qp@jl-soft.com
抄送shangwu@jl-soft.com（合同专用）

	联系电话
	
	135 5422 8048

	办公电话
	
	027-85350648

	单位地址
	
	武汉市新华路186号

	所在城市
	
	武汉市

	邮政编码
	
	430022


合同正文： 

依据《中华人民共和国民法通则》、《中华人民共和国合同法》及相关法律、法规，本着相互合作、互利互惠的原则，甲、乙双方经过共同友好协商确立“战略合作伙伴关系”，并就乙方为甲方开发实施维护“万镇通运营服务平台”的相关事宜达成一致，并签定本合同。
该平台将利用“金力供应链系统 JL SCM V10（标准版）、金力手机应用系统JL APP V9（标准版）、金力全程服务系统JL FS V10（标准版）、金力商务平台系统JL WEB V9（标准版）”（以下简称：JL SCM/ APP/FS/WEB）,进行搭建及个性化开发。
1、 项目内容

乙方为甲方搭建“万镇通运营服务平台”，整体项目暂定为二期，将分部进行商务及系统实施。
第一期项目，满足甲方万镇通现有业务模式，并建立完全独立运营的SCM供应链系统和经销商APP系统；在经销商移动运用等系统的有些方面，将超越苏宁、京东等企业提供系统的使用感受。
第二期项目，将建立O2O线上线下一体化，并支持多角色、多职责的社团、商家及个人入驻的“万镇通运营服务平台”。根据第一期项目的实现效果，甲乙双方另行就具体项目内容、项目计划及商务条件等进行沟通与商定。

2、 系统功能及模块

	第
一
期
	系统功能
	1. 超越苏宁、京东等知名系统经销商使用相关功能的感受，搭建SCM系统提供基本的供应链管理，搭建管理平台满足万镇通目前及将来的业务要求。
2. 使用PDA（APP）终端、微商城，实现经销商下单、收款及销售等数据查询功能。

	
	角色目标
	万镇通，以及与万镇通有合作关系的经销商，线下与移动SCM系统的建立。

	
	上线时间
	截止2019年3月底，第一期工程完成并开始试运行。

	
	
	截止2019年5月份，第一期工程正式上线。

	
	系统及功能
	JL SCM V10

（标准版）
	基础类
	系统设置、财务接口、人员权限、账号管理

	
	
	
	业务财务类
	总部、分公司、门店
要货、配货、分货、调货
价格、合同、协议管理
供应商、经销商管理

零售、分销业务管理
会员VIP管理、积分管理

综合业务、往来管理、库存管理、出入库管理

收入、返利、结算、资金、往来帐管理
综合查询、分析报表管理

	
	
	
	售后类
	配送派工及回执管理

	
	
	JL APP V9
（标准版）
	开单及销售
	经销商注册、开单管理、支付管理、零售单据查询、支付宝、微信支付

	
	
	
	单据审核
	SCM系统业务单据审批、审核、通知、公告

	
	
	
	查询报表
	驾驶舱报表图形、零售终端业务报表、门店终端库存报表

	第二期，预期项目具体内容及商务条件，甲乙双方另行商定

	第
二
期
	系统功能
	第一期上线之后，甲乙双方另行确定项目内容。

	
	角色目标
	万镇通，以及行业更广泛的经销商、供应商、服务商、第三方服务商，运营服务平台的建立。


3、 甲方工作范围和职责

1． 指定熟悉本企业经营流程、管理方法、核算体系、信息系统的人员组成“项目小组”，组长由甲方人员担任，配合乙方对其系统进行需求分析、规划设计、方案确定等协调性及决策性工作。

2． 配合乙方工作人员进行系统设计、软件开发，以及系统的测试、安装、调试、培训、上线等工作。

3． 组织人员接受乙方培训人员的相关培训，配合乙方为此所进行的考核。 

4． 有关部门应配合乙方的工作，参与乙方制定与计算机管理系统相配套的操作流程，以保证系统的正常运行及经营活动的正常开展。

5． 要求所有操作人员严格遵守双方确定的操作规程，不得有任何违反操作规程的行为。
6． 甲方五星电器信息部门或企业，需要完全配合乙方完成有关系统和数据的全面对接，比如：JL SCM V5、用友财务财务系统、拜特资金系统、金税系统、售后系统等等；内容包括但不仅限于基础信息、库存、价格、商品、资金、客户、物流、售后等等。
4、 乙方工作范围和职责

    1. “项目小组”副组长由乙方项目负责人担任，具体事务由乙方项目负责人执行，保证按照双方协商后所确定的系统结构进行开发、测试、培训和实施工作。

    2. 保证软件功能的完整性、安全性和易操作性，并保证系统能正常运行。

    3. 保证所开发的系统具有可扩充性，在甲方提出进一步的个性化开发需求时，能提供进一步的技术支持，使系统的功能得到增强和扩展。

4. 在合同有效服务期内，向甲方在线提供技术咨询和技术支持，故障性问题排查及相关问题的解决。

5、 甲乙双方共同责任

    1. 合同签订后甲乙双方的任何一方出现违约情况，另一方将以书面形式向违约方发“违约告知函”，违约方在收到“违约告知函”后的壹个月以内，甲乙双方协商解决相关问题。

    2. 合同签订后，双方共同协商成立“项目小组”，统一安排工程进度，并且按照工程进度表进行分阶段实施。

3. 当乙方已开展双方已确认的工作时，甲方有权提出终止或更改，但甲方不得以单方面终止或更改的结果，影响合同其他相关条款的继续执行，特别是验收或付款等重要环节。

6、 服务器、数据库等环境设备服务范围和方式

    1.乙方无偿在甲方指定服务器或云平台等位置部署本合同内约定的乙方系统，但不承担完成此工作所需的第三方收费内容（例如空间租赁费，IDC机房租赁费、带宽费用等）；本合同以外的其他系统集成、系统优化等服务，乙方视条件选择性提供有偿服务，双方将另行签订服务合同，并约定费用、服务等事宜。

2.甲方保证服务器上已具备可部署乙方系统的运行环境或先决条件，非乙方产品或运行乙方产品所需常规的第三方配套系统，例如数据库Oracle、免费中间件软件等，甲方需另行购买或选择免费的开源性产品。
3.建议服务器硬件配置

	   
V10 服务器配置（建议）                              

	服务器名称
	操作系统
	服务器应用
	操作系统
	CPU
	内存
	硬盘
	数据库
	数据库字符集

	关系数据库服务器
	CentOS 6.5 64bit
	应用服务器
	Centos6.9
	16核
	32G
	1T
	nginx v10,微商城等环境
	

	对象数据库服务器
	CentOS 6.5 64bit
	ORACLE服务器
	Centos6.9
	16核
	64G
	2T
	Oracle Database Enterprise 11gR2(11.2.0.4.0) 64bit for Linux
	AMERICAN_AMERICA.AL32UTF8


7、 第一期项目实施、上线、验收

    1. 乙方人员原则上自合同签订之日起1周内，到达甲方办公所在地（或甲、乙双方另行协商到达日期），双方确定具体的实施方案。

    2. 本合同约定的系统正式上线之日算起的30天内，甲方根据乙方提交书面验收申请组织相关应用单位及部门按照合同《第二条：第一期标准版的系统功能及模块》，进行系统验收工作；验收报告经甲方应用单位、相关部门及其代表签字确认并加盖公章后，可视为验收合格。

3. 在甲方收到乙方提交的书面验收申请之后的30个工作日内，甲方未组织验收，或不响应验收工作且无任何书面签字盖章的说明，或因甲方原因导致本合同约定系统未能全部上线时；符合上述任何一种或多种情况时，则自动视为本合同约定的系统验收通过，甲方不得以此拒绝按照合同条款支付相应款项。

    4. 如果甲方及其分支机构在项目实施期间，根据实际情况提出除本合同规定外额外的需求时，在1个常驻技术人员工作量以外时需要增加技术人员的情况下，在乙方将根据本合同第八条中有关《合同外个性开发》的内容进行单独协商计费、开发和验收，且此部分内容不影响本合同的验收。

8、 第一期项目系统费用、条件、期限及付款
	项目
	主要内容

（以下金额单位为：人民币，甲方支付给乙方）

	项目内容
	1. JL SCM V10/ APP V9－需求整理。
2. JL SCM V10/ APP V9－制定工作流程、及单据流转环节。

3. JL SCM V10/ APP V9－系统集成、实施培训、上线维护。

4. JL SCM V10/ APP V9－实施阶段的远程服务。

	名称说明
	总部
	甲方最高的投资管理机构，或者具备投资管理的经营单位，壹个独立数据库。

	
	分（子）公司
	甲方具备独立财务核算的单位或机构，其中不含甲方直营的专卖店及其它销售及售后网点。

	
	加盟商
	甲方的下游的代理商或零售商等经营甲方产品及服务的企业或个人。

	
	SCM V10/APP V9系统上线
	甲方往JL SCM V10/APP V9系统，录入真实数据之日。

	
	系统升级
	乙方对本合同约定的“JL SCM V10/ APP V9”系统的模块、内容、流程及操作升级。

	
	个性服务
	1. 在本合同约定的JL SCM V10/ APP V9模块需求基础之上，新增的模块、流程或功能进行需求开发，或者对现有的模块、流程或功能进行修改的情况都视为“个性服务”。
2. 甲方提出且经过甲乙双方签字认可的“个性服务需求报告”，在第一期项目正式上线之后都是收费服务项目；乙方为此而进行的设计、开发、测试、培训、实施、升级等工作过程；本合同的附件1，为第一期项目个性化开发需求。
3. 当“个性服务需求报告”的内容有40%以上与乙方其产品的其他功能，或其他它产品系列相同时，甲方优先考虑引进其产品，具体内容双方另行商定。

	
	差旅费
	免费服务期内乙方人员到达甲方现场所产生的交通费、食宿由甲方承担。

	
	人天标准
短期
	乙方短期驻场服务时，按照每人每天人民币：贰仟贰佰元整（￥2,200元/人、天）计算。

	
	人年标准
长期
	乙方长期驻场服务时，按照每人每年人民币：伍拾万元整（￥50万元/人、年）计算。

	
	现场服务
	如果甲方需要乙方进行“现场服务”时，乙方按照“人天或人年标准”收取服务费用。

	
	有效期
	按照本合同，甲方按期支付本合同规定的软件授权等各项费用，以及每年售后服务费之后，甲方具备乙方授权的系统使用权和被服务权；否则，乙方有权停止对甲方的系统使用权和服务权，包括系统运行、开发测试、实施培训、技术支持、问题排查和一切现场（或在线）等服务方式。

	第一期项目，系统授权、开发、上线费用

	首次系统

授权及实施费
	英文名称
	中文名称
	报价（万元）
	优惠价（万元）

	
	JL SCM V10
	金力供应链系统（标准版）
	￥380
	￥200

	
	JL APP V9
	金力手机应用系统（标准版）
	￥98
	￥50

	
	合计
	￥478
	￥250

	
	有效期内
授权范围
	1. 在合同有效期内，包含甲方在本合同中国大陆范围内，万镇通及其旗下加盟商的系统使用权。
2. 甲方旗下加盟商，与万镇通共享服务器及数据库资源。

3. 在此基础上，超出以上授权范围时，双方另行协商授权收费及服务等事宜。

	有效期内授
权实施服务
	1. 乙方对甲方，进行咨询整合、流程再造、开发测试、培训上线、迭代维护等工作。

2. 在2019年8月31日之前，乙方免费提供现场实施服务；暂定现场技术人员4-6人，诸如：张良玉、陈雄、周泽、陈琦、邓俊宇、魏淑琦。
3. 在2019年8月31日之后，如果甲方还需要乙方在甲方现场驻场服务时，乙方按照人天标准（长期或短期）向甲方收费。

	付款进度
	比例
	金额（万元）
	付款条件

	
	50%
	￥125
	自合同签订之日起7日内，乙方开具税率为16%的增值税专用发票，甲方在收到增值税专用发票后7日内，向乙方全额支付。

	
	40%
	￥100
	自第一期系统正式上线之日起拾（10）日内，乙方开具税率为16%的增值税专用发票，甲方在收到增值税专用发票后7日内，向乙方全额支付。

	
	10%
	￥25
	2019年12月1日前，乙方开具税率为16%的增值税专用发票，甲方在收到增值税专用发票后7日内，向乙方全额支付。

	第一期项目，系统迭代、升级、维护等服务

	抽成服务费用
	服务时间人员
	1. 在系统正式上线之日算起，每年度按照“保底服务费”和“抽成服务费”，向甲方收取迭代、升级、维护等服务费用。
2. 每个服务年度，乙方向甲方派遣1名技术人员常驻甲方总部。

	
	保底服务费
	1. 每年度，乙方向甲方费用收取保底费用伍拾万元整（￥50万元/年）。
2. 第一年自然年度，从系统正式上线之日算起7日之内，向乙方全额保底服务费支付。
3. 从第二自然年度开始，每年度开始前壹（1）个月内，甲方向乙方全额支付保底服务费。
4. 以上费用，乙方开具税率为6%的增值税专用发票，甲方在收到增值税专用发票后7日内，向乙方全额支付

	
	抽成服务费
	1. 在每年度6月30日算起的7日之内，以及12月31日算起的7日之内，乙方按照甲方每半年度销售收入总额的万分之伍（0.05%），分两次向甲方收取半年度的抽成服务费用。
2. 以上费用，乙方开具税率为6%的增值税专用发票，甲方在收到增值税专用发票后7日内，向乙方全额支付。 

	
	其它费用
	本合同未约定的其他个性化服务行为，是否收费，双方另行商定。

	系统升级
	在有效期服务范围内，在系统大版本（如V10）范围内，升级费用免收。

	个性服务
及付款
	1. 在本合同约定的系统功能模块基础上，甲方提出的任何针对已有系统功能的修改，以适应甲方业务的要求，甲方应向乙方提交双方签字认可的“个性服务需求报告”；在2019年8月31日之后，乙方按照“人天标准（短期）”进行非现场的收费开发服务。
2. 甲方按照“个性服务需求报告”中，约定的付款进度向乙方付款；在乙方1名常驻技术人员基础上，如果甲方需要乙方增派进行现场服务人员时，甲方按照“人天标准（短期或长期）”向乙方付费。

	现场服务
付款进度
	1. 在乙方1名常驻技术人员基础上，如果甲方需要乙方再增派现场服务人员时，乙方按照“人天标准（短期或长期）”向甲方收费；甲方则在现场服务结束的叁（3）日内，向乙方支付全部现场服务费用。
2. 乙方人员到达甲方指定地点的交通、食宿等费用，由甲方负责。

	有效期内
适用范围
	1. 在中国大陆范围内，甲方万镇通（公司）及其旗下的经销商。

2. 除此以外的情况，就视同于其它第三方客户新上系统的条件，其费用和条件等内容，双方另行商定。

3. 本合同中受中华人民共和国法律管辖。
4. 本合同中甲乙双方的权利，责任和义务仅在中华人民共和国范围内有效。

	有效期内
备注
	1. 武汉金力软件有限公司，拥有完全的知识产权、著作权、商标权等。

2. 甲方仅拥有唯一的、有条件的、不可转让的、负有保密责任的使用权。

3. 本合同所涉及的条款及报价，仅包含JL SCM/ APP的使用权，不包含系统各种设计文档、源代码，以及数据库、中间件等其它任何软件系统的产品、内容和费用。

	售后服务说明
	服务项目

1. 在合同有效服务期内，乙方向甲方提供高质量的使用保障、技术服务和服务项目。

2. 对 JL SCM V10 提供咨询、支持、维护和升级。

3. 延长 JL SCM V10 使用周期，保护甲方的现有投资。

4. 最大限度地减少系统的意外故障，为甲方的经营“保驾护航”。

5. 提供快速、便捷的服务方式，包括现场或在线等多种形式。

6. 产品故障，描述为系统故障，是指本合同规定的 JL SCM V10 运行故障。

服务措施与响应时间

1. 一般服务响应时间：

非现场在线方式，周一到周日工作日7*12（9:00-21:00），6小时内响应。

24小时热线备援电话。

2. 特殊服务响应时间：

现场方式，周一到周日工作日7*12（9:00-21:00），24小时内响应。

24小时热线备援电话。

3. 一般系统更新、升级服务响应时间：

非现场在线方式，周一到周六工作日9:00-21:00，72小时内响应。

24小时热线备援电话。

4. 特殊系统更新、升级服务响应时间：

现场方式，周一到周六工作日9:00-21:00，96小时内响应。

24小时热线备援电话。


9、 不可抗力

1． 任何一方在本合同的任何执行阶段，因动乱、暴乱、火灾、水灾、风暴、爆炸、战争、政府行为、地震或任何其它双方不能预见、不能避免并不能克服的因素而没能履行其本合同全部或部分义务时，甲乙双方之义务应暂时相互冻结，同时双方应尽力避免损失的扩大。

2． 受不可抗力影响的一方在不可抗力事件发生壹拾肆（14）日内，取得有关该不可抗力事件的证明文件（如政府通告的复印件）提交另一方确认。不可抗力事件终止或消除后，受影响的一方应尽快以电传、电报或传真的方式通知对方。

3． 如果不可抗力持续影响本合同执行超过陆拾（60）日，甲乙双方对本合同是否延期执行或终止，应签订新合同加以确认。

10、 软件版权及使用权

1． 本合同授权的是软件使用权，授权使用的软件产品版权属乙方所有；在此基础上根据甲方个性化要求所做的系统开发内容，其软件产品的著作权仍属乙方所有，并受《中华人民共和国著作权法》和其它有关法律、法规的保护，甲方拥有本合同约定系统的合法授权及使用权。

2． 甲方只有全额支付完本合同第九条 [系统费用、条件、期限及付款方式] 中的相关费用，甲方才正式获得本合同约定系统的有效期内的使用授权。如果甲方未全额支付完上述除售后维护费外的所有费用，乙方有权要求甲方立即停止使用本合同约定的系统；甲方在收到乙方书面通知的10日内仍未停止系统使用，甲方承担违约责任。

11、 侵权和保密

    1. 甲方对乙方的JL SCM/ APP产品实行保护，严禁非法拷贝，在未经乙方同意的情况下不得以任何方式向第三方（甲方子公司、分支机构、合资公司、控股公司、关联公司除外）直接或间接、有意或无意泄露合同信息、与系统运行的任何技术信息（含数据库结构、源代码、网络通信方式等所有技术信息）以及转让使用权，保证乙方的注册权和所有权；否则，按照合同违约进行处理，乙方有权解除本合同，甲方赔偿相应的经济损失。

     2. 乙方对甲方的有关流程、制度、数据及甲方声明需要保密的信息，负有保密责任，在未经甲方同意的情况下不得以任何方式向第三方直接或间接、有意或无意泄露有关信息；否则，按照合同违约进行处理，甲方有权解除本合同，乙方赔偿相应的经济损失。

3、乙方在开发软件的过程中，不得有侵犯他人知识产权的行为；否则，应对外承担全部侵权责任。

12、 款项支付

1． 开票信息：由甲方出具开票信息。

2． 发票形式: 乙方开具税务机关认可的增值税发票。

3． 支付方式: 甲方用电汇向乙方支付本合同的各种款项。

4． 汇款信息如下: 

    




开户行：招商银行武汉分行循礼门支行

    




账号：27088 26325 10001   






账户名称：武汉金力软件有限公司

13、 合同的修改和变更

1． 对本合同条款的任何修改，必须经过甲乙双方协商同意，并由双方授权代表签署书面协议并加盖公章。

2． 双方关于本合同履行及相关事宜的通知，应当按照载明的地址和邮箱发出，并需要按照要求抄送到乙方相关邮箱。任何一方的联系方式发生变更的，应当及时通知对方，否则因此产生的一切不利后果自行承担。

14、 争议的解决

1. 对于乙方服务未能达到合同约定要求，或者造成甲方经济损失的，甲方有权解除本合同，停付尚未支付的费用；当造成甲方经济损失时，乙方必须予以赔偿。

2. 由于甲方的原因造成乙方服务未能按时达到合同约定要求，或者造成乙方经济损失的，乙方有权解除本合同，停止对甲方的一切服务；当造成乙方经济损失时，甲方必须予以赔偿。

3. 如因履行本合同及其附件发生争议，双方应友好协商；协商不成时，任何一方均可诉请乙方所在地人民法院裁决。

15、 生效

1. 本合同由双方授权签字人签字盖章，自合同签字并盖章后生效。

2. 本合同壹式肆份，双方各执贰份，均具同等法律效力。

3. 其它未尽事宜，应由甲乙双方共同协商解决。

	甲    方
	江苏五星电器有限公司
（盖章）
	乙    方
	武汉金力软件有限公司

（盖章）

	签约人

（签字）
	                
	签约人

（签字）
	                

	签订日期
	         年      月      日
	签订日期
	         年      月      日


附件1：第一期项目的个性化需求
1. 加盟商合同
1) 相关内容：有效期、人口量(当地)、加盟店面积、保证金、平面图、省市区、楼层等合同文本上传。
2) 合同条款：保证金返还、保证金作为奖励、品牌布局图、样机数量等，附件上传和下载功能。 

2. 加盟商价格政策
1) 设置加盟商，不允许销售单品。 

2) 设置加盟商，允许销售品牌。 

3) 按照加盟商区域，定义加盟商品牌政策（32%、25%），不同品牌点位不一样。
4) 按照加盟商区域，定义协议政策 (特价、定制、包销、工程、裸价)。
5) 按照加盟商区域，定义普通机政策；一般来说普通机取的是品牌政策，如果品牌政策不能满足市场价格变动时，可以对商品进行单独定价。
3. 收款方式多元化
银行卡、微信、支付宝、预付款、加盟商使用建行MIS等，通过拜特资金系统做归集。  

4. 库存
1) 自采部分, 入库到万镇通仓库后，可以进行结算。
2) 万镇通设置万镇通大仓(虚拟仓库)，定时同步五星大仓商品可卖数量和库存，加盟商可以看到所有五星连锁的库存和成本价(万镇通给加盟商的分销价格)。
3) 加盟商负卖虚拟仓库商品, 晚上日处理后，根据加盟商销售数量自动从五星连锁入库。
4) 加盟商价格取当前分销价，当五星价格有变动时, 自动按照扣点或者成本价，五星做分销价格,自动产生对加盟商的入库单。
5. 同步五星连锁B/C券信息
1)  C券是五星定义的厂家券, B券是五星自己发行券; 同步库存时,同步五星连锁的C券和B券额度、比例、品类等信息。
2)  C券/B券是加盟商销售后自动计算的，加盟商销售报表增加C券金额。
6. 送货、安装等业务利用五星连锁现有体系
1) 加盟商销售数据，需要同步到五星连锁系统。
2) 加盟商需要维护送货、安装信息，店长审核；历史记录需要保存, 修改后的信息需要同步到五星连锁系统。
附件2：系统架构参考图
[image: image1.png]| pampEEE

| GUTREE

[m

SREGUTR W

LT
T
wmEE muEm
(11
WREA LELE N
LS
mRwE
e
massEr
e
e (R
L TN
ESROE (ERIEN)

Bme
EET L)

AR
an
Fron
Pyl L))
=@
e s
L mEAM
e




[image: image2.png]gl

FBE-APP





[image: image3.png]EERERPC

LEELY
48 (8 )

| w8 |
.y
FEHTREN maTe
4(;17.}7 BEHTRES EREeEY
EEEe Y

CEE  goemn




[image: image4.png]e

neER e

200

=awm
s
newm

mmEE

wrzam
EPNERE

EPEE(s)

e

monEE

i
ez

e

wEnE
wxnE

78




[image: image5.png]BREFE

anaems

LETY

manm

=Y

R0 ()

BRHEE ()

nEssog ()

exmens
TResms

esmaTa

masRES
REsar
LEE A
wrgmr
#a
e
Ty
) n
1
nman
azan
L]
LETE S
s=im
s
amen
R (SHANEEHE)
S ()
Bra  nEssAe
e
mn EEmsw
e emenER

8
e

Ll





[image: image6.png]oY (28)

HEETES (HRTL) :
e

Lt
EEON
RRRER HEFEE (W)
HESBET
™ axTeeess
o HEERET
RATHNE
Bma
L)
ramn
s
mER
L+ 7N
T sremms Fns®
L)
1%t wnESs aHeE
f ]

RN

AERE




[image: image7.png]ED

ET 3

amen
nenmex

omas

e
apmn  TeENs  smemss
s wman

sun

2ran

Brun

magex  sswcesuns
remsr sm

amn

PmasyEnmanes  SwRmRmER
eman

Y

o

e
. sany
e
wags  musw
xn
Tms
e
srmme
s
e
aman
sus7
Dase
e
Tasm
T
s
» Hinemazam
B s
Tamneen s
e
£
Barman
now
Brues  es
e

Fr
P




[image: image8.png]—

manEEn

Besen  sAws
msesn
~ mwm

mssn
O manssn
=
w0

Eo) -
=u

-

ne  ress

aman

e

sxe  emswex

=

asa

rumnas

smsman  MERE  eum
v

BRAE . em  msan

mranzes




郭辉20190103微信发布内容
合同修改内容：

一、合同付款条件：

1、首付款50万，签定合同后

2、付款150万，2019年5月程序交付使用后

3、付50万尾款，二期程序交付使用后

二、关于常期驻场工程师

当甲方销售≤10亿时，乙方派1名工程师长期驻场服务，

当甲方销售＞10亿时，乙方派2名工程师长期驻场服务，不另行支付费用。

三、关于服务费的收取

1、 取消每年50万的保底服务费

2、  按“抽成服务费”收取迭代、升级、维护等服务费用

3、 第一年自然年度，从系统正式上线之日算起，按甲方销售收入的万分之伍（0.05%），抽成服务费用。 

4、 从第二自然年度开始，如果甲方销售规模≤10亿，乙方按照甲方年度销售收入总额的万分之伍（0.05%），抽成服务费用。

如果甲方自然年度销售规模＞10亿时，乙方按照超出10亿部分的销售收入的万分之叁（0.03%），抽成服务费用。
第 16 页   共 16 页

